欧美市场获客与 AI 转化系统
改造评估报告

基于 mobile-auto0423 与 telegram-mtproto-ai 项目现状

文档用途：老板/合伙人内部决策
版本：V1.0
日期：2026-04-30

# 执行摘要

核心判断 现有两个项目已经具备从社交平台触达到 AI 客服承接转化的基础能力。建议以 MVP 方式先验证欧美市场 CAC、线索质量和账号稳定性，再决定是否规模化投入。

| 维度 | 判断 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | 可行，已有手机自动化、AI 回复、漏斗、handoff、监控等基础能力 |
| 商业建议 | 先做 MVP，避免在未验证 CAC 前重投入 |
| 推荐市场 | 优先 US/UK/CA/AU 英语市场，暂不建议一开始做多语言欧洲 |
| 推荐平台 | Facebook/Instagram Lead + Messenger 承接优先，TikTok 用于素材测试和低成本流量 |
| MVP 周期 | 3-5 周 |
| 可投放运营版周期 | 6-10 周 |
| 规模化周期 | 10-16 周 |
| MVP 开发预算 | USD 8,000-20,000 |
| 冷启动广告测试预算 | USD 2,000-8,000 |
| 最大风险 | 平台政策、欧美隐私合规、账号稳定性、广告线索质量 |

# 一、现有项目能力盘点

## 1. mobile-auto0423：获客执行层

该项目定位为真机移动端社交平台自动化系统，基于 ADB 与 uiautomator2 控制 Android 设备，具备多设备集群、任务调度、设备健康检查、Facebook/Messenger/TikTok 自动化、漏斗统计、A/B 实验和风控检测等能力。

| 能力 | 当前价值 | 对欧美改造的意义 |
| --- | --- | --- |
| Facebook 加好友/打招呼 | 可主动触达目标客户 | 可改造为欧美目标人群触达链路 |
| Messenger 收件箱监控与 AI 回复 | 可承接私信沟通 | 可承接广告私信与自然回复 |
| TikTok 内容/互动相关模块 | 已有平台入口 | 可作为低成本素材测试与流量入口 |
| 漏斗与 ROI 面板 | 可观察转化数据 | 可扩展到广告 CAC/CPL/ROAS |
| A/B 实验 | 可测试话术与策略 | 可用于欧美话术、素材、落地页实验 |
| 设备集群与风控 | 支撑多账号运行 | 决定规模化稳定性与成本 |

## 2. telegram-mtproto-ai：AI 客服与转化承接层

该项目定位为多平台 AI 客服主骨架，包含 Telegram、LINE、Messenger RPA runner，contacts/handoff 跨平台客户系统，知识库回复、Web 后台、监控与审计能力。

| 能力 | 当前价值 | 对欧美改造的意义 |
| --- | --- | --- |
| AI 回复栈 | 支持自动客服与知识库回复 | 可建设英文销售客服与 FAQ |
| contacts/handoff | 统一客户、旅程、转人工 | 可承接广告线索到真人销售 |
| 多平台 runner | 支持 Telegram/LINE/Messenger | 可按欧美客户偏好切换承接渠道 |
| Web 后台 | 可查看 funnel、handoff、monitoring | 可扩展为运营决策后台 |
| observability | 指标、审计、告警 | 支撑规模化运行与风险控制 |

# 二、欧美市场改造需求

## 1. 市场与人群本地化

欧美市场不能简单翻译现有话术，需要重新设计 persona、渠道偏好、信任建立方式和销售节奏。建议优先从英语国家开始。

| 市场 | 优先级 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 美国 | 高 | 市场大、广告生态成熟、数据样本充足 |
| 英国 | 中高 | 英语市场，合规要求较高但可复用美国话术 |
| 加拿大 | 中 | 英语用户多，广告竞争相对可控 |
| 澳大利亚 | 中 | 英语市场，客单价通常较好 |
| 欧洲非英语国家 | 后置 | 需要多语言、本地合规和客服资源 |

## 2. 英文话术与销售流程

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| Opening | 英文开场白、广告私信欢迎语、自然对话开场 |
| Qualification | 预算、需求、时间、地区、痛点识别 |
| Objection Handling | 价格、信任、隐私、效果、售后等反异议 |
| CTA | 预约、领取资料、加入 Telegram/WhatsApp、试用、购买 |
| Handoff | 高意向转人工、低意向继续培育 |
| Follow-up | 24h/72h/7d 跟进节奏 |

## 3. 合规与隐私

最低要求 欧美市场必须把合规作为产品能力，而不是后补文案。隐私政策、用户同意、退订、频控和数据留存策略应在 MVP 阶段就具备。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 隐私政策 | 落地页和表单必须可访问 Privacy Policy |
| Consent | 表单或私信中明确用户同意被联系 |
| Opt-out | 支持 STOP/Unsubscribe/Do not contact |
| 数据留存 | 规定线索数据保存周期与删除机制 |
| 数据导出/删除 | 至少在后台保留人工处理流程 |
| 联系频控 | 同一客户 24h/7d 最大触达次数 |

# 三、开发方案与里程碑

## 阶段 1：MVP 验证版，3-5 周

| 模块 | 交付物 | 预估周期 |
| --- | --- | --- |
| 英文 persona 与话术 | US/UK 英文开场、FAQ、转化话术 | 3-5 天 |
| 基础合规 | opt-out、频控、隐私提示、数据字段 | 3-5 天 |
| 广告来源字段 | UTM/source/campaign/ad 字段入库 | 3-5 天 |
| 漏斗报表 | lead → chat → qualified → handoff → converted | 5-7 天 |
| AI 客服配置 | 英文知识库、反异议、handoff 规则 | 5-7 天 |
| 真机链路测试 | Facebook/Messenger/TikTok 关键路径测试 | 5-10 天 |

### MVP 验收标准

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 线索可归因率 | ≥ 90% |
| AI 首响时间 | ≤ 60 秒，视平台限制可放宽 |
| opt-out 生效率 | 100% |
| 漏斗数据完整率 | ≥ 90% |
| 跑通样本量 | 至少 100-300 条线索 |

## 阶段 2：可投放运营版，6-10 周

| 模块 | 交付物 |
| --- | --- |
| Pixel/CAPI/TikTok Pixel | 广告事件回传与优化信号 |
| Campaign 看板 | 国家、平台、素材、渠道维度统计 |
| A/B 实验 | 话术、CTA、落地页、客服策略实验 |
| 客服工作台 | 高意向线索、待跟进、超时提醒 |
| 风控策略 | 账号、设备、频率、敏感词、冷却策略 |
| 成本追踪 | LLM 成本、设备成本、代理成本、广告成本 |

## 阶段 3：规模化版本，10-16 周

| 模块 | 交付物 |
| --- | --- |
| 多国家 domain pack | US/UK/CA/AU 与欧洲语言包 |
| 统一客户画像 | 跨平台客户 ID、旅程、标签与成交历史 |
| 自动预算建议 | 按 CAC/LTV 推荐增减预算 |
| 多账号与设备调度 | 动态配额、异常隔离、任务优先级 |
| 合规审计 | 联系记录、退订记录、数据删除记录 |
| 运营周报 | 自动生成 campaign 复盘和 ROI 报表 |

# 四、开发成本估算

| 版本 | 周期 | 开发预算 | 适合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 3-5 周 | USD 8,000-20,000 | 验证欧美获客是否跑得通 |
| 可投放运营版 | 6-10 周 | USD 20,000-50,000 | 准备持续投放和运营复盘 |
| 规模化版 | 10-16 周 | USD 50,000-120,000+ | 多国家、多平台、多账号放量 |

## 非开发成本

| 成本项 | 月度参考 |
| --- | --- |
| 广告测试预算 | USD 2,000-8,000 起 |
| Android 真机/云手机 | USD 200-2,000+ |
| 账号/SIM/验证资源 | USD 200-2,000+ |
| 代理/VPN/IP 环境 | USD 300-3,000+ |
| LLM API 成本 | USD 100-2,000+ |
| 云服务/监控/存储 | USD 100-1,000+ |
| 人工客服/销售 | 视团队成本而定 |

# 五、Facebook 与 TikTok 获客成本分析

## Facebook/Instagram Ads

| 指标 | 常见区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPC | USD 0.5-3.0 | 普通消费类较常见 |
| 高竞争 CPC | USD 3-10+ | 金融、教育、B2B、法律等行业 |
| CPL | USD 5-30 | Lead Form 或落地页表单常见区间 |
| 高质量 CPL | USD 30-150+ | B2B、高客单价、强筛选人群 |
| 私信线索 | USD 3-25 | 取决于素材和国家 |

## TikTok Ads

| 指标 | 常见区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPC | USD 0.2-1.5 | 通常低于 Facebook |
| CPL | USD 3-20 | 前期可能便宜但质量波动较大 |
| 高质量 CPL | USD 20-80+ | 需要更强素材筛选和客服承接 |
| 素材迭代频率 | 高 | TikTok 素材衰减快 |

## 冷启动预算建议

| 测试阶段 | 预算 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | USD 1,000-2,000 | 测试 3-5 个素材方向和基础 CPL |
| 第 2 周 | USD 1,000-3,000 | 保留胜出素材，验证线索质量 |
| 第 3-4 周 | USD 2,000-5,000 | 小规模放量，观察 CAC 与成交 |
| 合计 | USD 2,000-8,000 | 获取是否值得继续投入的初步判断 |

# 六、ROI 测算模型

基础公式 CPL = 广告花费 / 线索数；CAC = 广告花费 / 成交客户数；ROAS = 成交收入 / 广告花费。若客单价低，必须压低 CPL 并提升客服转化率；若客单价高，可接受更高 CPL。

以下示例假设：月广告预算 USD 5,000，客单价 USD 300，毛利率 60%。

| 场景 | CPL | 线索数 | 有效率 | 有效线索 | 成交率 | 成交数 | CAC | 毛利 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 30 | 167 | 30% | 50 | 5% | 3 | 1,667 | 540 | 不建议放量 |
| 基准 | 15 | 333 | 40% | 133 | 8% | 11 | 455 | 1,980 | 需优化客单或转化 |
| 乐观 | 8 | 625 | 50% | 313 | 12% | 38 | 132 | 6,840 | 可考虑放量 |

# 七、风险与控制策略

| 风险 | 影响 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 平台政策风险 | 账号限制、广告拒登、触达下降 | 保守频控、人工审核、合规话术、账号分层 |
| 欧美隐私合规 | 投诉、法律风险、广告账户受限 | 隐私政策、opt-out、数据留存、删除流程 |
| 账号与设备稳定性 | 业务中断、成本上升 | 健康检查、设备池隔离、异常自动降级 |
| 广告素材质量 | CPL 高、线索差 | 每周素材迭代、A/B 测试、素材疲劳监控 |
| AI 回复失误 | 客户流失、投诉 | 高意向转人工、敏感问题不自动回复、审计日志 |
| 归因不准确 | 无法判断 ROI | UTM、Pixel、事件回传、跨平台客户 ID |

# 八、推荐决策

是否建议立项 建议立项，但建议以 MVP 方式立项，而不是直接做大规模版本。最大不确定性不是技术，而是 CAC、线索质量和平台稳定性，必须用小预算实测。

## 建议首期预算

| 项目 | 建议预算 |
| --- | --- |
| MVP 开发 | USD 8,000-20,000 |
| 广告测试 | USD 2,000-8,000 |
| 设备/账号/代理/云服务 | USD 1,000-5,000 |
| 合计 | USD 11,000-33,000 |

## 30/60/90 天行动计划

| 时间 | 目标 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 0-30 天 | MVP 跑通 | 英文话术、基础合规、广告来源字段、基础漏斗、首批投放 |
| 31-60 天 | 数据验证 | 素材 A/B、客服转化优化、Pixel/CAPI、有效线索定义 |
| 61-90 天 | 小规模放量 | 多 campaign、客服工作台、预算调整、账号/设备扩容 |

# 九、决策前需要确认的问题

具体业务类型是什么：B2C、B2B、订阅、电商、服务预约，还是其他？

客单价、毛利率和客户生命周期价值大概是多少？

首选国家是美国，还是其他英语国家？

转化目标是留资、加 Telegram/WhatsApp、预约、购买，还是人工销售跟进？

是否已有广告账户、素材、落地页、隐私政策和客服团队？

是否接受前期用 USD 2,000-8,000 广告预算测试真实 CAC？

# 附录：功能模块映射

| 业务环节 | 主要项目 | 现有基础 | 改造重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标触达 | mobile-auto0423 | Facebook/TikTok/Messenger 自动化 | 欧美频控、目标人群、英文话术 |
| 私信承接 | mobile-auto0423 + telegram-mtproto-ai | AI 回复、Messenger runner | 英文客服、反异议、转人工 |
| 客户画像 | telegram-mtproto-ai | contacts/journey | source/campaign/国家/意向标签 |
| 引流转化 | telegram-mtproto-ai | handoff、LINE/TG | WhatsApp/Telegram/预约链路 |
| 数据看板 | 两项目 | funnel、analytics、monitoring | CAC/CPL/ROAS、Campaign 维度 |
| 风险控制 | 两项目 | rate limit、risk、health monitor | GDPR/CCPA、opt-out、平台政策 |